zawarta w dniu ………………… , w Krynicy Zdrój, pomiędzy:

Zrzeszeniem Związków Zawodowych Energetyków, Sanatorium Energetyk z siedzibą w Krynicy Zdroju, ul. Jana Kiepury 2A; 33-380 Krynica Zdrój, NIP 734-10-01-636 zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Pana Jerzego Wiertelaka – Przewodniczącego Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25 lok. 76,

a

………………………………………………… z siedzibą w …………………………., ul. ………………………………….., …..-……… ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla …………………………………… w …………………, …….. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:…………………, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP:…………………., REGON:…………………. oraz kapitał zakładowy w wysokości ………………………. zł, zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ………………………….…………………….

- ………………………….…………………….

zwanymi dalej „Stronami”

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat powołanych powyżej dokumentów do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w sposobach ich reprezentacji, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.

§ 1.

STRUKTURA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowi:

Załącznik nr 1: Projekt wykonawczy pt.: „Przebudowa budynku Sanatorium Energetyk na 	poziomie -1, -2, – baza zabiegowa wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej i systemu 	przywoławczego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku do aktualnych 	przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie klapy oddymiającej oraz instalacji 		hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji pożaru na poziomie wszystkich 	kondygnacji budynku”.

Załącznik nr 2: Projekt architektury wnętrz

Załącznik nr 3:  Przedmiar robót.

Załącznik nr 4: Karta Gwarancyjna.

- W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług określonych w Projekcie Wykonawczym pt. : „Przebudowa budynku Sanatorium Energetyk na poziomie -1, -2, – baza zabiegowa wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej i systemu przywoławczego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie klapy oddymiającej oraz instalacji hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji pożaru na poziomie wszystkich kondygnacji budynku” oraz w Projekcie architektury wnętrz. Przedmiar robót określony w Załączniku nr 3 jest wyłącznie materiałem pomocniczym.	
Zakres zadania obejmuje prace budowlane oraz instalacyjne określone w Etapie III przywołanego projektu wykonawczego realizowane w Sanatorium ENERGETYK w Krynicy- Zdroju przy ul. J. Kiepury 2a. dalej zwanych „Usługami” na zasadach i w terminach określonych w Umowie.

- Przedmiot Umowy w całości wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w Załącznikach nr 1,  nr 2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zakresu prac w tym w zakresie materiałowym wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta i wprowadzenia zmian w projekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie wydane 
w formie decyzji administracyjnej na użytkowanie pomieszczeń objętych zakresem prac zawartym w niniejszej Umowie. Na Wykonawcy zadania ciąży również obowiązek dostarczenia i złożenia w urzędzie wszelkich wymaganych dokumentów, protokołów i atestów niezbędnych do wydania decyzji na pozwolenie użytkowania.

- Zakres robót i prac określonych w Załączniku nr 1 i nr 2 będzie odbywał się na czynnym obiekcie oraz w czasie normalnej eksploatacji obiektu. Realizację prac szczególnie uciążliwych należy uzgodnić z Zamawiającym. Prace te należy prowadzić w sposób minimalizujący wpływ na pozostałą części budynku Sanatorium Energetyk. Na bieżąco należy usuwać wszelkie nieczystości, odpady oraz usuwać zabrudzenia powstające w toku realizacji prac.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zakresem prac oraz przedmiarem robót oraz przed złożeniem oferty uznał je za wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

TERMIN I MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie w terminie od 03.01.2023 do 01.03.2023 r.

- Zakres robót i prac określonych w Załączniku nr 1 i nr 2  będzie odbywał się na czynnym obiekcie oraz w czasie normalnej eksploatacji obiektu w związku z powyższym prace warunkowane są w okresach:

- Wszelkie prace uciążliwe w tym wyburzeniowe, generujące hałas oraz zapylenie, wykluczające funkcjonalność mediów w pozostałej części budynku nieobjętej zakresem prac należy przeprowadzić w terminie do 22.01.2023 r.

- W okresie od 23.01.2023 r. do czasu zakończenia realizacji umowy określonego 
w ustępie. 1 niniejszego paragrafu należy powstrzymać się od prowadzenia prac uciążliwych tj. powodujących hałas, generujących zapylenie w pozostałej części obiektu nie objętej zakresem prac.

- W okresie od 23.01.2023 r. do czasu zakończenia realizacji umowy określonego 
w ustępie. 1 niniejszego paragrafu wymaga się zapewnienia funkcjonalności pozostałej części budynku Sanatorium Energetyk w tym czynnych wszystkich instalacji mediów.

- W przypadku powstania konieczności chwilowego wyłączenia, któregokolwiek z mediów wynikających z prac łączeniowych, przełączeniowych lub wykonania drobnych prac uznanych, jako uciążliwe w terminie wybiegającym poza wskazany termin wykonania tych czynności termin ten należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ww. terminy wykonania zakresu prac są zastrzeżone na rzecz Zamawiającego i ściśle związane z zakresem działalności Zamawiającego.

- Rozpoczęcie i prowadzenie prac przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie Protokołu przekazania frontu robót podpisanego przez Strony Umowy. Zamawiający warunkuje podpisanie Protokołu przekazania frontu robót otrzymaniem od Wykonawcy harmonogramu prac uwzględniającego wymagania określone w § 3 pkt 2

- Termin wykonania przedmiotu Umowy uważać się będzie za dotrzymany, jeżeli Wykonawca               w terminie określonym w ust. 1 zgłosi przedmiot Umowy do odbioru końcowego, a Zamawiający dokonując odbioru końcowego (w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia), nie stwierdzi wad lub usterek wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego podczas odbioru końcowego wad lub usterek, jako termin wykonania przedmiotu Umowy traktować się będzie termin dokonania odbioru końcowego po usunięciu wad i usterek.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy całkowicie lub w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej wystąpieniu. W takim przypadku Strony mogą uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu               o czas trwania tych przeszkód lub ich bezpośrednich następstw. Obowiązek powiadomienia                 o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych.

§ 4.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących Usługi, postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami.

- Za sprawy bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa organizacji i realizacji prac odpowiada Wykonawca prac. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego rażących uchybień w bezpieczeństwie prowadzonych prac lub stwierdzenie występowania zagrożeń zawinionych przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do przerwania prowadzonych prac 
z winy Wykonawcy.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie, której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiającego może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż  zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzony również do  umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami.

- Wykonawca ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:

Imię i Nazwisko: ………..………….…….. , funkcja: kierownik budowy..............,  tel. …….……..….., posiadający stosowne uprawnienia budowlane nr ............................................, wpis do Izby Inżynierów Budownictwa nr .....................

Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy, nie wymagają aneksu do Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

- Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania Umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany uwzględnić wskazówki Zamawiającego, a jeżeli miałoby to wpływ na koszty realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są do renegocjacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów, armatury, osprzętu oraz wyposażenia określonego w Załącznikach nr 1 i nr 2. Wszelkie zmiany wymagają pisemnego uzgodnienia stron.

- Wykonawca nie może zlecić wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części Podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po zakończeniu prac pełną dokumentację w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z klauzulą powykonawcza.. Dokumentacja musi także zawierać niezbędne atesty, certyfikaty i/lub świadectwa zgodności materiałowe i jakościowe zainstalowanych podzespołów, protokoły pomiarowe oraz wykaz urządzeń, elementów, podzespołów wymagających okresowych przeglądów serwisowych, do realizacji, których zobowiązany jest Wykonawca według wytycznych producentów.  
Wraz z dokumentacją Wykonawca dostarczy oryginały Decyzji Administracyjnej, o której mowa w §2 „Przedmiot Umowy” zezwalającej na użytkowanie pomieszczeń.

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia zawartej Umowy i celu, któremu ma służyć.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

15.1 Ubezpieczenie mienia i osób wykonujących Umowę od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej.

15.2 Zabranie z miejsca wykonywania prac wytworzonych podczas realizacji Umowy opadów i opakowań po wykorzystanych materiałach i zutylizowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.3 Prowadzenie dziennika budowy.

15.4 Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe podczas realizacji przedmiotu Umowy.

15.5 Prowadzenie robót w sposób niestwarzających zagrożeń dla pracowników Zamawiającego oraz pozostałych osób przebywających w budynku .

15.6 Wyznaczenie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

§ 5.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony dane
i dokumentację, posiadane przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do realizacji Umowy.

- Zamawiający ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:
Imię i Nazwisko: ………………., funkcja: Inspektor nadzoru,  tel. ...................................
Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy, nie wymagają aneksu do Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

2. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne informacje, o ile Wykonawca wystąpi do niego z takim żądaniem. Realizacja tego postanowienia nie stanowi przesłanki do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

- Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy wstęp i przebywania na terenie Sanatorium Energetyk z siedzibą w Krynicy Zdrój, ul. Jana Kiepury 2A; 33-380 Krynica Zdrój na czas wykonywania prac będących przedmiotem Umowy.

§ 6

POUFNOŚĆ

- Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków 
i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Zrzeszeniu Związków Zawodowych Energetyków przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

- Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji.

§ 7.

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

- Wykonawca zobowiązuje się akceptować i stosować obowiązujące u Zamawiającego zasady związane z bezpieczeństwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego im dostępu do aktywów informacyjnych.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne uregulowania obowiązujące z zakresu bezpieczeństwa informacji, a jeśli będzie to konieczne zażąda od pracowników Wykonawcy podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy Spółki.

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy problemów, a w szczególności incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania umowy, do zwrotu wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją umowy.

§ 8.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- W celu realizacji umowy w terminach określonych w § 3, ust. 1, Wykonawca z właściwym wyprzedzeniem terminowym pisemnie zgłosi zakończenie realizacji prac a tym samym gotowość do odbioru inspektorskiego. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki kontroli i odbioru poszczególnych etapów robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zakresu prac określoną w §4 „Zobowiązania Wykonawcy”. Do przekazanej dokumentacji powykonawczej Wykonawca załączy oświadczenie następującej treści: „Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji powykonawczej”.

- Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru robót, w oparciu o przekazaną dokumentację powykonawczą robót, przystąpi do odbioru robót.

- Fakt dokonania odbioru robót, inspektor nadzoru potwierdzi protokołem odbioru inspektorskiego i wpisem do dziennika robót zezwalającym na pisemne zgłoszenie do odbioru końcowego.

- Wykonawca po uzyskaniu wpisu do dziennika robót wystąpi z pismem – zgłoszeniem do Zamawiającego, informującym o zakończeniu realizacji zadania i gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do Komisyjnego protokólarnego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich zakończenia.

- Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o nich chyba, że Strony uzgodnią inny termin wynikający z technicznych możliwości usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, jeśli takie zostaną stwierdzone oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór Komisyjnego odbioru przedmiotu Umowy.

- W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego uznaje się, że przedmiot Umowy został odebrany, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, a stanowi jedynie podstawę do wystawienia faktury.

- Końcowy Protokół Odbioru Usługi sporządzony będzie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu kompletności przedmiotu Umowy.

§ 9.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

- Całkowite wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ………………… zł, (słownie złotych: ………………………………………………………………….………………00/100), w tym:

- Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury  przepisami.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulega zwiększeniu przez okres obowiązywania Umowy 
i stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu, itp. oraz związane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów zakupu materiałów itp.

§ 10.

PŁATNOŚCI

- Płatności będą dokonywane w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze.

- Płatność nastąpi na podstawie maksymalnie 3 prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, nie częściej niż 1 faktura w miesiącu.

- Płatności będą realizowane za rzeczywiście wykonane i odebrane zakresy prac.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół pozytywnego odbioru robót przez upoważnionych przedstawicieli określonych w § 4 i  § 5 Umowy. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego § 9 ust. 1 Umowy

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony protokół z komisyjnego odbioru całości przedmiotu umowy.

- Faktury zostaną wystawione w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony protokołów odbioru.

- Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.

- Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 11.

GWARANCJE

- Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca niezależnie od rękojmi udziela gwarancji na okres:
1.1.	24 miesięcy na elementy wyposażenia pomieszczeń objętych zakresem prac,
1.2.	36 miesięcy na wykonane prace instalacyjne,	
 1.3.	60 miesięcy na wykonane prace budowlane,  	
licząc od daty Protokołu Odbioru Usługi. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy został wykonany bez wad i należycie, a w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie Umowy Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w umowie i w przepisach prawa z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Gwarancyjnej będącej Załącznikiem nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.

- Wady wynikłe w trakcie trwania gwarancji i rękojmi zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie. Niedopuszczalne jest warunkowanie realizacji zobowiązań gwarancyjnych wykonaniem przez Strony dodatkowych świadczeń, lub zadań nieobjętych niniejszą Umową obciążających Zamawiającego, jako warunkujących wykonanie obowiązku gwarancji jest niezgodne z warunkami Umowy tym samym staje się nieskuteczne. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu usunięcia niezgodności warunków gwarancji.

- Zgłoszenie wady lub usterki dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w celu usunięcia wad w terminie 8 dni roboczych od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, albo nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.

- Wykonawca na okres 61 miesięcy (okres gwarancji +1 miesiąc) licząc od daty protokołu z komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie w formie gwarancji finansowej w pieniądzu, w wysokości 3 % całkowitej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie na czas trwania okresu gwarancyjnego, Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu zapłaty ostatniej faktury.

- W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia kwotę stanowiącą ww. zabezpieczenie Zamawiający ma prawo odjąć od kwoty wynikającej z ostatniej faktury Wykonawcy i przechowywać ją w depozycie. Wypłata zatrzymanej kwoty pomniejszona 
o koszty usunięcia ewentualnych wad i usterek, zostanie zwrócona Wykonawcy bez odsetek w ciągu 14 dni roboczych od daty upływu okresu gwarancji określonych w ust. 1 podp. 1.3.

§ 12.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  - W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego jak w § 9 ust. 1;

  - W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego jak w § 9 ust. 1;

  - Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości po 0,2 % wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa  w § 9 ust. 1, za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,4 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

  - Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego jak w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek.

Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu realizacji
i rozwiązania Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego jak w § 9 ust. 1. Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulowania prawa rozwiązania Umowy wraz z karą przysługującą za to rozwiązanie z prawem naliczenia kary umownej za opóźnienie.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 13.

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje go bądź wykonuje 
w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie;

  - Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie.

- Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

- Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązującej do przedstawienia określonych dokumentów w formie pisemnej wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	………………………………….…..

Adres:    	………………………….…………...

Telefon:    		……………………………………….

Fax:    			………………………………………

e-mail:    		……………………………………….

Dla Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:	…………………………………………………

Adres:  		…………………………………………………

Telefon:		…………………………………………………

Fax:				…………………………………………………

e-mail:			…………………………………………………

- Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja.

§ 15.

ZMIANY TREŚCI UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust.7; § 5 ust. 2 oraz § 14 ust.4.

§ 16.

PRAWO UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 17.

JĘZYK UMOWY

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.

§ 18.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę.

- Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Sanatorium Energetyk.

§ 19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy w całości.

| ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |  |
| --- | --- |

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt wykonawczy pt.: „Przebudowa budynku Sanatorium Energetyk na 				poziomie -1, -2, – baza zabiegowa wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej i 			systemu przywoławczego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu 				budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie klapy 			oddymiającej oraz instalacji hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji 				sygnalizacji pożaru na poziomie wszystkich kondygnacji budynku”.

Załącznik nr 2: Projekt architektury wnętrz

Załącznik nr 3: Przedmiar robót.

Załącznik nr 4: Karta Gwarancyjna.